**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN**

Tên lớp : 202120503184004 Khóa : 14

Tên nhóm : Nhóm 16

Họ và tên thành viên trong nhóm :

- Thành viên 1 : Nguyễn Việt Trung

- Thành viên 2 : Chu Bá Hưởng

- Thành viên 3: Nguyễn Tiền Khôi

Tên chủ đề : Xây dựng website bán phụ kiện điện thoại cho cửa hàng HKT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung thực hiện** | **Phương pháp thực hiện** |
| Tuần 1 | Cả nhóm | Phân chia công việc | Hình thức online qua google meet, tìm kiếm tài liệu trên mạng |
| Tuần 1-2 | Cả nhóm | Khảo sát bài toán | Hình thức online qua google meet, tìm kiếm tài liệu trên mạng |
| Tuần 3-5 | Cả nhóm | Phân tích cơ sở dữ liệu | Hình thức online qua google meet, tìm kiếm tài liệu trên mạng |
| Chu Bá Hưởng + Nguyễn Tiền Khôi | Khởi tạo cơ sở dữ liệu | Hình thức online qua google meet, tìm kiếm tài liệu trên mạng, sử dụng XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl, IBM Rational Rose Enterprise 7.0, Case studio 2, … |
| Tuần 5-7 | Nguyễn Việt Trung + Nguyễn Tiền Khôi | Xây dựng Ứng Dụng | Hình thức online qua google meet, tìm kiếm tài liệu trên mạng, sử dụng XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl, Visual studio code, … |
| Tuần 8 | Chu Bá Hưởng | Viết báo cáo chi tiết sản phẩm và bàn giao sản phẩm | Sử dụng Microsoft word |

*Ngày tháng năm 2022*

**XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN**

**(** *ký, ghi rõ họ tên )*